Előterjesztés előkészítésében részt vett:

Csiga-Bagdács Klára településfejlesztési ügyintéző

Előterjesztést megtárgyalta:

Valamennyi Bizottság

Szavazás: egyszerű/minősített többség

T Á J É K O Z T A T Ó

A Képviselő-testület 2024. augusztus 29-ei ülésére

## A hazai és Európai Uniós pályázatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 30. napján hozott 192/2023. (XI. 30.) számú határozatával döntött a 2024. évi munkatervének elfogadásáról. A határozat értelmében a 2024. augusztusi testületi ülés napirendi pontjaként szerepel a hazai és Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztató.

Abony Város Önkormányzata részéről a 2023-2024. évben az alábbi pályázatok vannak előkészítési, megvalósítási fázisban:

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások

VP6-7.2.1.1-20 kódszámú helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című projekt (Kisállat és terménypiac)

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 132/2020. (XI. 16.) számú Polgármesteri határozat értelmében a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázati kiírásra a pályázat benyújtását a maximális nettó 100.000.000,-Ft támogatási összeg igénybevétele mellett az abonyi „Termény és kisállatpiac” megépítésére támogatta a polgármester. A megvalósulási helyszín Abony, 0161/28 hrsz-ú terület (Üzleti Park). A pályázat benyújtásához szükséges önerő 46.578.987,-Ft összegben került meghatározásra.

A Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának az Abony, külterület, hrsz.: 0161/28 alatti ingatlanra tervezett piaccsarnok építésére vonatkozó építési engedély határozata 2021. január 04. napján véglegessé vált. Az engedély 5 évig hatályos. A tervezett új piaccsarnok épület összes hasznos alapterülete 418,55 m2 + nyitott szín 122,36 m2.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság Abony Város Önkormányzat részére nettó 99.999.982 forint vissza nem térítendő támogatást biztosított helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális-és eszköz fejlesztési feladatainak támogatására.

2021. november 04. napján a Magyar Államkincstár átutalta az előleg kifizetési kérelemben rögzített 49.999.991,-Ft összeget. A projektmenedzsmenti feladatok ellátására 2021. november 9. napján az Abaúj Control Szolgáltató és Tanácsadó Kft. került megbízásra. A kiviteli tervek elkészítésére a VíghBau Kft. került megbízásra az Abonyi Termény és Kisállat Piac építésének építési kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló Z-59/2021. (XI.03.) sz. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági határozat alapján.

Közbeszerzési feladatok ellátására a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. került megbízásra (Kovács Gábor, lajstromszáma: 01098) a 42/2022. (III.10.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében.

A Képviselő-testület Z-135/2022. (VIII. 08.) számú határozatával döntött a „Termény és kisállat piac építése Abonyban" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. Az eljárást eredménytelenül zárult. A támogatói okirat alapján rendelkezésre álló fedezet nettó 133.951.975 Ft. Mindkét érvényes ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás meghaladta a rendelkezésre álló fedezet összegét, így az eljárás eredményességét megállapító döntést csak 82.847.825 Ft összegű fedezet biztosítása után lehetett volna meghozni. Ekkora összegű fedezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem állt rendelkezésre.

Abony Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervében betervezésre került a közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-163/2023.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozatában úgy döntött, hogy nem kívánja megvalósítani a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” VP6-7.2.1.1-20 kódszámú „Termény és kisállat piac építése Abonyban” című projektet, a támogatási előleget visszafizeti a Magyar Államkincstár részére.

Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat

A 99/2021. (VII. 08.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Abony Város Önkormányzata 2021. július 13. napján pályázatot nyújtott be „Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú” pályázati felhívásra bruttó 299.999.914,- Ft támogatási összeg igénybevétele mellett. Az Önkormányzat a pályázati felhívás tekintetében az alábbi fejlesztési helyszínekre vonatkozóan pályázott: Táborhegy dűlő: 0294/1, 0297, 0301, 0305 hrsz., Füzesér dűlő: 032, 034 hrsz., Sashalom dűlő: 0377, 0375/2 hrsz., Kerektó dűlő: 0225, 0218, Dohányos dűlő: 0101 hrsz..

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság Abony Város Önkormányzat részére bruttó 299.999.861 forint vissza nem térítendő támogatást biztosított külterületi helyi közutak fejlesztési feladatainak támogatására.

A vállalkozási szerződések Külterületi útfelújítás Abonyban 1. rész: Észak és Kelet, valamint 2. rész: Dél és Nyugat tárgyában Abony Város Önkormányzata és a Dynamic Út Kft. között 2022. június 22. napján aláírásra kerültek. A munkaterületet az Önkormányzat 2022. július 04. napján mindkét rész tekintetében átadta a Vállalkozó részére. Az 1. rész: Észak és Kelet tárgyában a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. szeptember 26. napján, a 2. rész: Dél és Nyugat tárgyában 2022. szeptember 08. napján lezárásra került. Az első számú kifizetési kérelmét Abony Város Önkormányzata 2022. augusztus 26. napján benyújtotta a Magyar Államkincstár részére, mely 2023. február 28. napján elfogadásra került.

Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2023. február 15. napján támogató tartalmú közbeszerzési utóellenőrzési jelentést állított ki. A záró kifizetési kérelmet Abony Város Önkormányzata 2023. 05. 15. napján a Magyar Államkincstár részére benyújtotta.

A Magyar Államkincstár és a Pest Vármegyei Kormányhivatal között létrejött átruházási megállapodás alapján, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály a(z) Külterületi helyi közutak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 felhívás tekintetében helyszíni vizsgálatot végzett 2024. február 20. napján.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Abony Város Önkormányzatának kifizetési igénylését jóváhagyta 2024. március 05. napján. A projekt fenntartási időszaka megkezdődött.

- Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma által biztosított támogatások

Az Abony, Kálvin János utca 9. szám alatti volt Márton-kúria (3343 hrsz.) telkén lévő északi melléképület külső nyílászáróinak helyreállítási munkálatai (NKA – A2029/N8494) (I. Ütem)

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2022. (III. 10.) számú képviselő-testületi határozatával döntött a Kálvin János utca 9. szám alatti volt Márton-kúria (3343 hrsz.) északi melléképületének külső felújítási munkálataira pályázat benyújtásáról.

A pályázat 2022. március 16. napján benyújtásra került. Abony Város Önkormányzata részére a 207135/1799 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására – Abony, Kálvin János utca 9. szám alatti volt Márton-kúria (3343 hrsz.) telkén lévő északi melléképület külső nyílászáróinak helyreállítási munkálatai vonatkozóan – a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma 40342/22 számú döntése végrehajtásaként az Örökségvédelmi Kollégium 3.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya a PE/ETDR-EP/6059-1/2022 iktatószámú határozatával örökségvédelmi engedélyt adott Abony Város Önkormányzatának, az Abony, Kálvin János utca 9. szám (3343 hrsz.) alatti volt Márton kúria telkén álló északi melléképület külső nyílászáróinak helyreállítására, valamint a homlokzatok részleges felújítására Bedekovich Éva (É-1 01 0625) okl. építészmérnök által 2022. februárban készített dokumentáció alapján.

Abony Város Önkormányzata és a Generál-Kontakt Kft. 2023. február 16. napján vállalkozási szerződést kötött az Abony Város Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező 3343 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 2740 Abony, Kálvin János utca 9. szám alatt található volt Márton-kúria telkén lévő északi melléképület külső nyílászáróinak helyreállítási munkálatai tárgyában. A pályázat 6.789.592 Ft összegű saját forrás biztosítása mellett valósult meg 2023. december 13. napján. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került 2024. február 28. napján. Az Örökségvédelem Kollégiumának munkatársai 2024. április 22. napján megtartották a helyszíni vizsgálatot. A projekt fenntartási időszaka megkezdődött.

Abony, Kálvin J. u. 9. szám alatti volt Márton-kúria telkén az északi melléképület külső nyílászáróinak helyreállítására, homlokzatainak felújítására (II. Ütem)

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 136/2023. (VIII. 31.) számú képviselő-testületi határozatával döntött az Abony, Kálvin J. u. 9. szám alatti volt Márton-kúria telkén az északi melléképület külső nyílászáróinak helyreállítási, homlokzatainak felújítási (II. Ütem) munkálataira pályázat benyújtásáról.

A pályázat 2023. szeptember 04. napján benyújtásra került.

Abony Város Önkormányzata részére a 207135/1817 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására – Abony, Kálvin J. u. 9. szám alatti volt Márton-kúria telkén az északi melléképület külső nyílászáróinak helyreállítási, homlokzatainak felújítási (II. Ütem) munkálataira vonatkozóan – a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma 77987/23 számú döntése végrehajtásaként az Örökségvédelmi Kollégium 4.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A projekt megvalósítása nem kezdődött meg, műszaki tartalom pontosításáról történő egyeztetést kezdeményezett Abony Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiumával, valamint a Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályával.

Az Abony, Szolnoki út 3. szám alatti volt Ungár-kúria (3262 hrsz.) nyugati telekhatárán lévő kerítésfal helyreállítására

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2024. (IV. 15.) számú képviselő-testületi határozatával döntött az Abony, Szolnoki út 3. szám alatti volt Ungár-kúria (3262 hrsz.) nyugati telekhatárán lévő kerítésfal helyreállítási munkálataira pályázat benyújtásáról.

A pályázat 2024. április 16. napján benyújtásra került.

Abony Város Önkormányzata részére a 207135/1866 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására – Abony, Szolnoki út 3. szám alatti volt Ungár-kúria (3262 hrsz.) nyugati telekhatárán lévő kerítésfal helyreállítási munkálataira vonatkozóan – a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma 30353/24 számú döntése végrehajtásaként az Örökségvédelmi Kollégium 2.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A projekt megvalósítása nem kezdődött meg, az Önerő Abony Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendeletébe betervezésre kerül.

- „Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékelszámolási pályázat

Abony Város Önkormányzata a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz „Tisztítsuk meg az Országot II.” hulladékfelszámolási pályázat keretein belül 2024. május 06. napján ILJ/257-1/2024. azonosító számon pályázatot nyújtott be.

Az Energiaügyi Minisztérium képviseletében eljáró Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1.429.312.- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a pályázati cél megvalósítására.

A pályázat keretein belül az illegálisan lerakott hulladékok elszállítása valósul meg, felszámolásra kerülnek az illegális hulladéklerakók 2025. július 15. napjáig.

- A 2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása

Abony Város Önkormányzata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez a 2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati felhívásra TTP-KP-1-2024/1-000386 azonosító számon „Abony - Farkaslaka testvértelepülési közösségi kapcsolatok építése” címmel 2024. április 03. napján támogatási kérelmet nyújtott be.

Abony Város Önkormányzata részére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2024. június 05. napján kelt értesítésében 2.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a TTP-KP-1-2024/1-000386 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett – Abony- Farkaslaka testvértelepülési programja – pályázati cél megvalósítására.

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

TOP Plusz Gazdaságfejlesztés – TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00007 – Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban

Abony Város Önkormányzata 2022. május 13. napján támogatási kérelmet nyújtott be Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban című projekt megvalósítására.

A Magyar Államkincstár 2022. december 13. napján az IKT-2022-600-I1- 00000496/0000005 iktatószámú értesítésében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00007 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme támogatói döntésben részesült, nettó 314.960.631 Ft támogatási összeg biztosításával.

A támogatási szerződés 2023. február 16. napján hatályba lépett, a támogatási összeget a Magyar Államkincstár folyósította. A projekt megvalósításához szükséges tervezési, megbízási és vállalkozási szerződések megkötésre kerültek.

Abony Város Önkormányzata a támogatási összegből a Piac területének (859/4 hrsz.) és a Tamási Áron utca 2. szám alatti telephely főépületének fejlesztését, korszerűsítését tervezi megvalósítani.

1. Tamási Áron utca 2. szám alatti telephely főépületének fejlesztése, korszerűsítése

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 117/2023. (VII. 06.) számú határozatával döntött a közbeszerzési eljárásban közreműködő bírálóbizottsági tagok megbízásáról. A határozat szerint a Bíráló Bizottság elnöke Kovács Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, tagjai Pivon Ildikó gazdasági osztályvezető, dr. Gáspár Anita jegyző, és Majercsik Sándor - építőmérnök, létesítményenergetikai szakmérnök.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-49/2024. (III.27.) számú határozatával döntött a Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban - Telephely tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-87/2024. (V.30.) számú határozatával döntött a „Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban - Telephely" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy az eljárás nyertese a SZOL-HAT BAU Kft. (Képviseli: Bükkösi Dávid ügyvezető, 5093 Vezseny, Széchenyi utca 43.).

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént, a munkaterület átadásra került a Vállalkozó részére. A munkálatok készültéségi foka elérte az 50 %-ot, a kivitelezési munkáltok elvégzésére a rendelkezésre álló idő 4 hónap.

2. Piac területének (859/4 hrsz.) fejlesztése, korszerűsítése

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 117/2023. (VII. 6.) számú határozatával döntött a közbeszerzési eljárásban közreműködő bírálóbizottsági tagok megbízásáról. A határozat szerint a Bíráló Bizottság elnöke Kovács Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, tagjai Pivon Ildikó gazdasági osztályvezető, dr. Gáspár Anita jegyző, és Majercsik Sándor - építőmérnök, létesítményenergetikai szakmérnök.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-40/2024. (III. 4.) számú határozatával döntött a "TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00007 azonosítószámú Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban" című projekt keretében a „Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban - Piac” kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás felhívásának elfogadásáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-52/2024. (IV. 9.) számú határozatával döntött a Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban-Piac tárgyában KÉ 4397/2024 számon megindított, a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívásának visszavonásáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-55/2024. (IV. 15.) számú határozatával döntött a "TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00007 azonosítószámú Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban" című projekt keretében a „Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban - Piac” kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás felhívásának elfogadásáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-89/2024. (VI.03.) számú határozatával döntött a „Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban - Piac" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy az eljárás nyertese a SZILASI ÉS TÁRSA KFT. (Képviseli: Szilasi Éva ügyvezető, 5231 Fegyvernek, Ady Endre út 22.).

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént, a munkaterület átadásra került a Vállalkozó részére, a kivitelezési munkáltok elvégzésére a rendelkezésre álló idő 12 hónap.

TOP Plusz Városrehabilitáció (ESZA) – TOP_PLUSZ-3-1-2-21-PT1-2022-00001

Abony Város Önkormányzata 2022. május 09. napján támogatási kérelmet nyújtott be Társadalmi integráció Abonyban I. (ESZA+) című projekt megvalósítására.

A Magyar Államkincstár 2022. december 14. napján az IKT-2022-600-I1- 00000459/0000008 iktatószámú értesítésében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-PT1-2022-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme támogatói döntésben részesült, bruttó 200.000.000 Ft támogatási összeg biztosításával.

A támogatási szerződés 2023. 04. 21. napján hatályba lépett, a támogatási összeget a Magyar Államkincstár folyósította. A projekt konzorciumi partneri megállapodás alapján valósul meg, konzorciumi partner az abonyi Kék Madár Jóléti Alapítvány. A projekt megvalósításához szükséges megállapodások, megbízási szerződések megkötésre kerültek.

Abony Város Önkormányzata a támogatási összegből az ESZA program komplex programok szervezését, így szociális munkát, közösségfejlesztést, egészségfejlesztést, gyerek- és iskoláskorú gyermekeknek iskolán kívüli programokat, valamint alapvető szociális ellátási munkálatokat tervezi megvalósítani.

A projektnyitó rendezvény 2023. augusztus hónapban megtartásra került a leendő közösségi ház telkén.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2023. (VIII. 31.) számú határozatában úgy döntött, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-PT1-2022-00001 számú, Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) című projekttel kapcsolatos rendezvényszervezési feladatokat az Abonyi Városfejlesztő Kft. végzi.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 172/2023. (X. 30.) számú határozatával döntött a Társadalmi Integráció Abonyban (ESZA+) I. megnevezésű TOP_PLUSZ-3.1.2-21-PT1-2022-00001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges Közösségi Beavatkozási Terv elfogadásáról.

A projekt megvalósításában részvevő munkatársak kiválasztása megtörtént (5 fő, mely az alábbi munkatársak felvételét jelentette 2 fő célcsoporti képviselő, 1 fő közösségi ház vezető és programszervező, 2 fő közösségi programszervező).

A Közösségi Házban a programok megvalósítása megkezdődött pl. dráma klub, főzőklub, játszóház, tanoda típusú tevékenységek stb.

A Közösségi Ház a 2740 Abony, Apponyi Albert utca 3. szám alól a 2740 Abony, Bicskei út 8. szám alatti ingatlanba átköltözött az Új bölcsőde építése Abony városban című, RRF-1.1.2-21-2023-00162 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében.

A beszámoló időszakában a támogatói csoport két alkalommal tartott ülést.

TOP Plusz Városrehabilitáció (ERFA) – TOP_Plusz-1.2.2-21-PT1-2022-00001

Abony Város Önkormányzata 2022. május 09. napján támogatási kérelmet nyújtott be Szociális célú városrehabilitácó Abonyban (ERFA) című projekt megvalósítására.

A Magyar Államkincstár 2022. december 14. napján az IKT-2022-600-I1- 00000455/0000005 iktatószámú értesítésében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a TOP_PLUSZ1.2.2-21-PT1-2022-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme támogatói döntésben részesült, nettó 420.891.578 Ft támogatási összeg biztosításával.

A támogatási szerződés 2023. 05. 02. napján hatályba lépett, a támogatási összeget a Magyar Államkincstár folyósította. A projekt megvalósításához szükséges tervezési, megbízási szerződések megkötésre kerültek.

Abony Város Önkormányzata a támogatási összegből önkormányzati szociális bérlakások építését (Mikes Kelemen utca 59. hrsz. 2898/1, 2898/2 és a Hermann Ottó utca hrsz. 3829), valamint (Közösségi ház/Szolgáltató pont Abony, belterület hrsz.426 Bicske és Bihari utca sarka) építését és a Somogyi Imre utca felújítását tervezi megvalósítani.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2023. (IV. 27.) számú határozatával döntött a közbeszerzési eljárásban közreműködő bírálóbizottsági tagok megbízásáról. A határozat szerint a Bíráló Bizottság elnöke Kovács Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, tagjai Pivon Ildikó gazdasági osztályvezető, dr. Gáspár Anita jegyző, és Majercsik Sándor - építőmérnök, létesítményenergetikai szakmérnök.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-122/2023. (VIII. 21.) számú határozatával döntött a "TOP_PLUSZ-1.2.2-21-PT1-2022-00001 - Szociális célú városrehabilitáció Abonyban (ERFA)" című projekt keretében a "Somogyi Imre utca útépítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy az eljárás nyertese a CENTERING-ALFA Kft. (4025 Debrecen, Arany János utca 56. 2. em. 4. ajtó).

A vállalkozási szerződés megkötésre került, a Vállalkozó elvégezte a munkát, a Somogyi Imre utca forgalomba helyezési engedélye jogerőre emelkedett.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-174/2023. (XI. 30.) számú határozatával döntött a "TOP_PLUSZ-1.2.2-21-PT1-2022-00001 azonosítószámú Szociális célú városrehabilitáció Abonyban (ERFA)" című projekt keretében a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt feltételes közbeszerzési eljárás felhívásának elfogadásáról (Közösségi Ház és Szociális Bérlakások építése).

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-90/2024. (VI.03.) számú határozatával döntött a „Közösségi Ház és Szociális Bérlakások építése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy az eljárás 1. részének (Közösségi Ház építése) nyertese a D+V TEAM KFT. (Képviseli: Kuti György ügyvezető, 5000 Szolnok, Bem utca 3.).

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy az eljárás 2. és 3. részének (Szociális bérlakások építése) nyertese a Skorpió Kft. (Képviseli: Schneider Tamás ügyvezető, 2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.).

A vállalkozási szerződések aláírása megtörtént, a Közösségi ház építése tárgyában a munkaterület átadásra került a Vállalkozó részére, a kivitelezési munkáltok elvégzésére a rendelkezésre álló idő 12 hónap.

A többlettámogatási kérelem 36.264.286 Ft összegben fejterjesztésre került a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére.

Belterületi utak fejlesztése című, TOP_Plusz-1.2.3-21 azonosítószámú pályázat (Mária Terézia utca felújítása)

Abony Város Önkormányzata 2022. május 06. napján támogatási kérelmet nyújtott be Abony Város Önkormányzatának belterületi út fejlesztése című projekt megvalósítására.

A Magyar Államkincstár 2022. november 24. napján az IKT-2022-600-I1- 00000454/0000005 iktatószámú értesítésében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.3- 21-PT1-2022-00029 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme támogatói döntésben részesült, bruttó 149.999.998 Ft támogatási összeg biztosításával.

A támogatási szerződés 2023. 02. 16. napján hatályba lépett, a támogatási összeget a Magyar Államkincstár folyósította. A projekt megvalósításához szükséges tervezési, megbízási szerződések megkötésre kerültek.

Abony Város Önkormányzata a támogatási összegből a Mária Terézia utca felújítását tervezi megvalósítani.

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útügyi Osztály Abony Város Önkormányzata részére PE/UT/00585-1/2022. ügyiratszámon építési engedélyt adott, mely határozatát a 2022. április 7. napján kelt PE/UT/00585-3/2022. ügyiratszámú határozatával kijavította.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a PES-492/2/2021. és a PES-789/2/2023. iktatószámon közútkezelői hozzájárulását megadta. A projekt megvalósításához szükséges tervezési, megbízási szerződések megkötésre kerültek.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-76/2023. (V. 25.) számú határozatával döntött az "Abonyi Város belterületi út fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy az eljárás nyertese a Zafír Építő Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi Sándor utca 15.).

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-168/2023. (X. 16.) számú határozatával döntött az Abony Város belterületi út fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról.

A vállalkozási szerződés, valamint a vállalkozási szerződés módosítás aláírásra került, a Vállalkozó elvégezte a munkát, a Mária Terézia utca forgalomba helyezési engedélye jogerőre emelkedett.

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című, TOP_Plusz-3.3.2-21 azonosítószámú pályázat (Sívó-kúria felújítása és eszközbeszerzés)

Abony Város Önkormányzata 2022. május 16. napján támogatási kérelmet nyújtott be Egészségügyi alap és szakellátás infrastrukturális fejlesztése Abonyban című projekt megvalósítására.

A Magyar Államkincstár 2022. november 24. napján az IKT-2022-600-I1- 00000574/0000015 iktatószámú értesítésében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00050 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme támogatói döntésben részesült, bruttó 400.000.000 Ft támogatási összeg biztosításával.

A támogatási szerződés 2023. 02. 16. napján hatályba lépett, a támogatási összeget a Magyar Államkincstár folyósította. A projekt megvalósításához szükséges tervezési, megbízási szerződések megkötésre kerültek.

Abony Város Önkormányzata a támogatási összegből a volt Sívó-kúria felújítását, valamint orvosi és informatikai eszközök beszerzését tervezi megvalósítani.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2023. (V. 25.) számú határozatával döntött a közbeszerzési eljárásban közreműködő bírálóbizottsági tagok megbízásáról. A határozat szerint a Bíráló Bizottság elnöke Kovács Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, tagjai Pivon Ildikó gazdasági osztályvezető, dr. Gáspár Anita jegyző, és Majercsik Sándor - építőmérnök, létesítményenergetikai szakmérnök.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-175/2023. (XI. 30.) számú határozatával döntött a "TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00050 azonosítószámú Egészségügyi alap és szakellátás infrastrukturális fejlesztése Abonyban" című projekt keretében a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás felhívásának elfogadásáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-56/2023. (IV. 15.) számú határozatával döntött a "Sívó Kúria belső felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy az eljárás nyertese a Generál Centrál Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.).

A vállalkozási szerződés aláírásra került, a munkaterület átadása megtörtént a Vállalkozó részére, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek. A kivitelezési munkáltok elvégzésére a rendelkezésre álló idő 12 hónap.

Élhető települések című, TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosítószámú pályázat (Ungár-kúria, Kostyán Andor-kúria)

Abony Város Önkormányzata 2022. január 14. napján támogatási kérelmet nyújtott be Közösségi és kulturális ingatlanfejlesztés a kúriák városában Abonyban című projekt megvalósítására.

A Magyar Államkincstár 2022. március 28. napján az IKT-2022-600-I1- 00000097/0000005 iktatószámú értesítésében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00038 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme támogatói döntésben részesült, bruttó 299.999.998 Ft támogatási összeg biztosításával.

A támogatási szerződés 2022. 04. 06. napján hatályba lépett, a támogatási összeget a Magyar Államkincstár folyósította. A támogatási szerződés 1. számú módosítása 2023.05.16. napján lépett hatályba.

Abony Város Önkormányzata a támogatási összegből a volt Ungár-kúria (2740 Abony, Szolnoki út 3., hrsz. 3262) és a volt Kostyán Andor-kúria (2740 Abony, Vasút út 15. hrsz. 4891) felújítását tervezi megvalósítani.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya a PE/ETDR-EP/18447-6/2022 iktatószámú határozatával örökségvédelmi engedélyt adott Abony Város Önkormányzatának, az Abony, Szolnoki út 3. szám (3262 hrsz.) alatti volt Ungár-kúria felújítására közösségi célra, teljes belső felújítására, udvari homlokzatainak, valamint külső-belső nyílászáróinak helyreállítására, illetve részleges cseréjére, elektromos hálózatának és épületgépészeti rendszerének kiépítésére Bedekovich Éva (É-1 01 0625) okl. építészmérnök által készített dokumentáció alapján.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya a PE/ETDR-EP/18448-6/2022 iktatószámú határozatával építési engedélyt adott Abony Város Önkormányzatának, az Abony, Vasút út 15. szám (4891 hrsz.) alatti volt Kostyán-kúria felújítására közösségi célra, teljes helyreállítására, részleges rekonstrukciójára, elektromos hálózatának és épületgépészeti rendszerének kiépítésére Bedekovich Éva (É-1 01 0625) okl. építészmérnök által készített dokumentáció alapján.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2023. (II. 27.) számú határozatával döntött a közbeszerzési eljárásban közreműködő bírálóbizottsági tagok megbízásáról. A határozat szerint a Bíráló Bizottság elnöke Kovács Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, tagjai Pivon Ildikó gazdasági osztályvezető, dr. Gáspár Anita jegyző, és Majercsik Sándor - építőmérnök, létesítményenergetikai szakmérnök.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-121/2023. (VIII. 21.) számú határozatával döntött a "TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00038 - Közösségi és kulturális ingatlan fejlesztés a kúriák városában Abonyban" című projekt keretében "Közösségi és kulturális ingatlan fejlesztés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy az eljárás 1. részének nyertese a Károlyház Kft. (5000 Szolnok, Vércse utca 21.).

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapított, hogy az eljárás 2. részének nyertese a Károlyház Kft. (5000 Szolnok, Vércse utca 21.).

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-213/2023. (XII. 14.) számú határozatával döntött a "TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00038-Közösségi és kulturális ingatlan fejlesztés a kúriák városában Abonyban" című projekt keretében "Közösségi és kulturális ingatlan fejlesztés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések hatályba léptetéséhez szükséges fedezet biztosításáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00038 – Közösségi és kulturális ingatlan fejlesztés a kúriák városában Abonyban” tárgyú Támogatási Szerződés szerinti beruházások megvalósításához 21.376.150,- Ft önerőt biztosított.

A vállalkozási szerződés a fedezet biztosításával hatályba lépett, a Vállalkozó részére átadásra került a munkaterület, a kivitelezési munkálatok mind a két megvalósulási helyszín tekintetében elérték a 60%-ot.

Helyi humán fejlesztések című, TOP_Plusz-3.1.3-23 azonosítószámú pályázat

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2023. (I. 15.) számú határozatával döntött Helyi humán fejlesztések című pályázat benyújtásának jóváhagyásáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2023. (I. 15.) számú határozatával döntött a Helyi humán fejlesztések című pályázat benyújtásához szükséges Konzorciumi Megállapodás megkötéséről az Abonyi Lajos Falumúzeum Baráti Körével és az Abonyi Tarkaborjú Hagyományőrző, Kulturális, Turisztikai Egyesülettel.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2023. (I. 15.) számú határozatával döntött a Helyi humán fejlesztések című pályázat benyújtásához szükséges Projekt Munkacsoport létrehozásáról, a projekt munkacsoport résztvevői az Abonyi Lajos Falumúzeum Baráti Köre, az Abonyi Tarkaborjú Hagyományőrző, Kulturális, Turisztikai Egyesület, az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, az Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde, az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja, valamint a Kék Madár Jóléti Alapítvány közreműködésével.

A konzorciumi megállapodás aláírásra került az Abonyi Lajos Falumúzeum Baráti Körével, valamint az Abonyi Tarkaborjú Hagyományőrző, Kulturális, Turisztikai Egyesülettel.

A projekt munkacsoport egy alkalommal ülésezett a pályázat benyújtását megelőzően, valamint egy alkalommal a pályázat benyújtását követően a projekt szakmai tartalmának és költségvetésének elfogadása tárgyában.

A pályázat benyújtásra került, Abony Város Önkormányzata a támogatói döntést várja.

Abony Város Önkormányának Képviselő-testülete 92/2024. (VI. 27.) számú határozatával döntött a helyi humán fejlesztések című, TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00051 azonosítószámú projekt megvalósításáról. A programok szervezéséhez kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában a megbízási szerződések aláírásra kerültek az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhellyel (Székhely: 2740 Abony, Kálvin János utca 1.), az Abonyi Városfejlesztő Kft-vel (2740 Abony, Kossuth tér 1.), valamint a Fancsika Fans Egyesülettel (Székhely: 4264 Nyírábrány, Rákóczi utca 48.).

Az Abonyi Népzenei CD előkészítő munkálatai megkezdődtek, a stúdióban a hangfelvételek rögzítése megtörtént.

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. megvalósította a Nemzeti Tánc- és Zenei Gála, az Abonyi fogathajtó verseny, a Tarkaborjú hagyományőrző nap, az Abonyi népművészeti fesztivál és az abonyi népművészeti konferencia programelemeket.

TOP-Plusz–2.1.1-21-PT1-2022-00005 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Abony Város Önkormányzata 2022. január 14. napján támogatási kérelmet nyújtott be Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Abonyban című projekt megvalósítására.

A Magyar Államkincstár 2022. március 28. napján az IKT-2022-600-I1- 00000099/0000006 iktatószámú értesítésében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00005 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme támogatói döntésben részesült, bruttó 250.000.000 Ft támogatási összeg biztosításával.

A támogatási szerződés 2022. 04. 06. napján hatályba lépett, a támogatási összeget a Magyar Államkincstár folyósította. A támogatási szerződés 1. számú módosítása 2023.01.24. napján lépett hatályba. A projekt megvalósításához szükséges tervezési, megbízási szerződések megkötésre kerültek.

Abony Város Önkormányzata a támogatási összegből a Varga István Városi Sportcsarnok, a Báthori utca 2. szám alatti épület, és a Köztársaság utca 2. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítését tervezi megvalósítani.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 127/2023. (VIII. 31.) számú határozatával döntött a "TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00005 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című projekt keretében a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt feltételes közbeszerzési eljárás felhívásának elfogadásáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-144/2023. (IX. 28.) számú határozatával döntött a KÉ 17998/2023 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" tárgyú ajánlattételi felhívás módosításáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-171/2023. (X. 30.) számú határozatával döntött az "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy az eljárás 1. részének nyertese a GK-Industry Technology Kft. (1083 Budapest, Práter utca 59.).

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy az eljárás 2. részének nyertese a GK-Industry Technology Kft. (1083 Budapest, Práter utca 59.).

A vállalkozási szerződés az 1. rész és a 2. rész tekintetében aláírásra került, a munkaterület átadása megtörtént a Vállalkozónak, a kivitelezési munkálatok zajlanak.

Új bölcsőde építése Abony városban című, RRF-1.1.2-21-2023-00162 azonosítószámú pályázat

Abony Város Önkormányzata 2023. május 02. napján támogatási kérelmet nyújtott be Új bölcsőde építése Abony városban című projekt megvalósítására, mely támogatói döntésben részesült.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 206/2023. (XII. 14.) számú határozatával döntött a közbeszerzési eljárásban közreműködő bírálóbizottsági tagok megbízásáról. A határozat szerint a Bíráló Bizottság elnöke Kovács Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, tagjai Pivon Ildikó gazdasági osztályvezető, dr. Gáspár Anita jegyző, és Majercsik Sándor - építőmérnök, létesítményenergetikai szakmérnök.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-39/2024. (III. 04.) számú határozatával döntött az "RRF-1.1.2-21-2023-00162 azonosítószámú Új bölcsőde építése Abony városban" című projekt keretében a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás felhívásának elfogadásáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z-57/2024. (IV. 25.) számú határozatával döntött az "RRF-1.1.2-21-2023-00162 azonosítószámú Új bölcsőde építése Abony városban" című projekt keretében a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy az eljárás nyertese a BÖJTÖS-BAU Kft. (1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. lház. I. em. 5. ajtó).

A vállalkozási szerződés aláírásra került, a munkaterület átadása megtörtént a Vállalkozónak, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek, a készültségi fok elérte a 35%-ot.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

.../2024. (VIII. 29.) számú Képviselő-testületi határozat

a Hazai és Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatóról

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hazai és Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megismerte.

Határozatról értesül:

Pető Zsolt polgármester

Dr. Egedy Zsolt Mihály általános alpolgármester

Dudinszky Anna Mónika alpolgármester

Dr. Gáspár Anita jegyző

Dr. Egedi Bernadett aljegyző

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

Abony, 2024. augusztus 8.

Pető Zsolt

polgármester

Láttam:

dr. Gáspár Anita

jegyző